LOKUS

Kesiapan Produksi — Apa yang Masih Kurang

Apa saja yang belum siap kalau besok ada tenant sungguhan yang membayar.

Diperiksa terhadap kode per 8 Agustus 2026  ·  commit 4c950bc  ·  Sumber: docs/production-readiness.md

Setiap butir menyebut apa yang ada sekarang, apa yang kurang, kenapa itu penting, dan di berkas mana buktinya — supaya bisa diperiksa sendiri, bukan dipercaya begitu saja.

# 1. Ringkasan dalam Satu Paragraf

LOKUS sudah jalan dan bisa didemokan hari ini — 14 layar hidup, tiga agen bekerja, jejak eksekusi tampil, tes hijau, Terraform tervalidasi. Yang belum ada bukan “fitur”, tapi fondasi operasional: infrastrukturnya belum pernah benar-benar dinyalakan, login-nya belum nyata, datanya masih hilang setiap kali server restart, dan sumber data Google-nya belum tersambung.

| Dipakai untuk apa | Status | Butuh apa |
| --- | --- | --- |
| Demo publik (GitHub Pages, data contoh) | SIAP — sudah live | — |
| Aplikasi jalan untuk tim internal | HAMPIR | Bagian A1–A3 |
| Aplikasi dipakai tenant membayar | BELUM | Seluruh Bagian A + B |

## Cara membaca dokumen ini

| Label | Artinya |
| --- | --- |
| BLOKIR | Tanpa ini, aplikasi tidak boleh dipakai orang lain. Bukan soal rapi, tapi soal rusak atau bocor. |
| PENTING | Bisa jalan tanpa ini, tapi masalahnya akan datang dalam hitungan minggu. |
| SUSULAN | Boleh dikerjakan setelah tenant pertama masuk. |

# 2. Bagian A — BLOKIR

Tujuh hal ini harus selesai sebelum satu pun tenant nyata masuk.

## A1. Infrastrukturnya belum pernah dinyalakan sama sekali

Sekarang:  Seluruh Terraform sudah ditulis dan lolos terraform validate di CI — Cloud Run, Firestore, BigQuery, Cloud Storage, Secret Manager, Pub/Sub, Scheduler, Workload Identity.

Yang kurang:  terraform apply belum pernah dijalankan. Alasannya bukan teknis: akun billing project-nya adalah trial yang sudah tertutup.

Kenapa penting:  “Tervalidasi” hanya berarti sintaksnya benar. Banyak hal baru ketahuan saat apply — kuota, urutan pengaktifan API, izin IAM yang kurang satu baris. Perkirakan 1–2 hari penuh untuk apply pertama yang benar-benar bersih.

Bukti:  docs/deploy.md:17-21 — “has never been applied, because the project's billing account is a closed trial.”

Yang harus dilakukan:

Aktifkan akun billing yang hidup di Google Cloud.

Jalankan terraform init -backend-config=backend.hcl lalu terraform apply di infra/.

Isi versi untuk setiap secret — Cloud Run menolak start kalau secret yang di-mount belum punya versi.

Set 5 repository variable di GitHub supaya workflow deploy tidak di-skip.

Sumber: docs/deploy.md, infra/

## A2. Login belum nyata — belum ada orang yang benar-benar bisa masuk

Sekarang:  Lapisan verifikasi token sudah lengkap dan sudah dites: tanda tangan, issuer, audience, klaim tenant, klaim role, penolakan lintas tenant.

Yang kurang:  Identity Platform belum diaktifkan, belum ada tenant, belum ada user. Di sisi konsol, tombol “Masuk dengan Google” dan “Kirim tautan masuk” masih melempar NOT_IMPLEMENTED secara sengaja.

Kenapa penting:  Tanpa ini, satu-satunya cara masuk adalah mode dev yang menerima token palsu. Mode itu sudah dipagari dengan benar — server menolak start kalau NODE_ENV=production — jadi ini bukan lubang keamanan, tapi artinya belum ada pintu masuk yang sah sama sekali.

Yang harus dilakukan:

Aktifkan Identity Platform + multi-tenancy di project.

Buat tenant pertama, undang user, isi klaim tenantId dan roles lewat custom claims.

Pasang Firebase Auth SDK di konsol supaya signInWithGoogle benar-benar menghasilkan token, menggantikan createDevTokenProvider.

Ganti createSeededTenantDirectory dengan versi Firestore.

Sumber: api/src/auth/verifyIdToken.js · api/src/auth/devPrincipal.js:44-49 · web/src/data/httpSources.js:37-44 · api/src/repositories/tenantDirectory.js

## A3. Semua data hilang setiap kali server restart

Sekarang:  API menyimpan semuanya di memori proses — jejak agen, tiket, dokumen pengetahuan, draft balasan, angka pemakaian biaya.

Yang kurang:  Firestore, BigQuery, dan Cloud Storage sudah dibuat di Terraform, tapi belum ada satu baris kode pun yang memanggilnya. Paket @google-cloud/* tidak ada sama sekali di dependency API.

Kenapa penting:  Cloud Run mematikan instance yang menganggur. Artinya: tiket yang dibuat manajer siang tadi hilang sore hari. Dokumen yang diunggah hilang. Riwayat persetujuan balasan — yang justru wajib disimpan menurut AC-3.1 — hilang. Ini bukan bug kecil, ini membuat aplikasinya tidak bisa dipercaya.

Kabar baiknya:  Desainnya sudah benar. Setiap penyimpanan berada di balik satu antarmuka, jadi menggantinya mengubah satu berkas — api/src/services/index.js — dan bukan yang lain. Yang perlu ditulis adalah implementasi Firestore/BigQuery/Storage-nya sendiri.

Perkiraan:  3–5 hari kerja.

Sumber: api/src/services/index.js:80-85 · api/package.json

## A4. Data Google belum tersambung — semua angkanya masih sintetis

Sekarang:  718 review, 8 cabang, dan POI pesaing dihasilkan generator deterministik di packages/core/src/seed.

Yang kurang:  Adapter Business Profile dan Places yang asli. Ini disengaja dan jujur — adapter Google-nya melempar error kalau dipanggil tanpa kredensial, bukan mengarang jawaban.

Kenapa penting:  Ini yang membedakan “demo yang meyakinkan” dari “produk”. Dan hambatannya bukan koding:

| Yang dibutuhkan | Hambatan | Perkiraan waktu |
| --- | --- | --- |
| Places API (New) | Cuma butuh API key + billing | 1 hari |
| Business Profile Performance API | Harus mengajukan akses ke Google dan disetujui | 2–8 minggu, di luar kendali kita |

Yang harus dilakukan sekarang juga:  Ajukan akses Business Profile API hari ini, karena antreannya panjang dan tidak bisa dipercepat dengan menulis kode.

Sumber: packages/core/src/adapters/gbp.js:11-16 · packages/core/src/adapters/places.js:6-10

## A5. Siklus malam hari menembak alamat yang tidak ada

Sekarang:  Terraform sudah membuat Cloud Scheduler yang jalan 23:00 WIB, mengirim ke Pub/Sub, dengan retry dan dead-letter queue. Rapi.

Yang kurang:  Pub/Sub mendorong ke POST /v1/internal/nightly-cycle — dan route itu tidak ada di API.

Kenapa penting:  Briefing Pagi adalah fitur nomor satu produk ini (AC-1.1). Kalau ini di-apply apa adanya, setiap malam pesannya 404, dicoba lima kali, lalu masuk dead-letter — dan paginya briefing tidak ada.

Yang harus dilakukan:  Tambahkan route /v1/internal/nightly-cycle yang memverifikasi OIDC token dari service account scheduler, memanggil runNightlyCycle yang sudah ada di packages/core, dan idempoten kalau pesannya dikirim dua kali. Logikanya sudah ada — yang kurang tinggal pintunya.

Perkiraan:  Setengah hari.

Sumber: infra/scheduler.tf:51 vs api/src/routes/

## A6. Alarm menyala, tapi tidak ada yang mendengar

Sekarang:  Ada dua alert policy — siklus malam gagal, dan tenant melewati 90% budget.

Yang kurang:  Keduanya tidak punya notification_channels. Di Google Cloud, alert tanpa notification channel akan tercatat di konsol Monitoring dan tidak mengirim apa pun ke siapa pun.

Kenapa penting:  Percuma memasang alarm kebakaran yang tidak berbunyi. Dan justru dua kejadian inilah yang paling perlu diketahui cepat: briefing tidak terbit, dan tagihan membengkak.

Yang harus dilakukan:  Tambahkan google_monitoring_notification_channel (email dan/atau Slack), lalu rujuk ID-nya dari kedua policy. Sekitar 20 baris Terraform.

Sumber: infra/scheduler.tf:102-170

## A7. PDF dan DOCX bisa diunggah, tapi isinya tidak pernah terbaca

Sekarang:  Unggah dokumen sudah jalan sampai ke penyimpanan. File .txt dan .md langsung dipecah jadi chunk dan bisa dicari. PDF/DOCX disimpan utuh dengan status menunggu-ekstraksi.

Yang kurang:  Ekstraksi teksnya itu sendiri (tugas T020). Sampai itu ada, PDF selamanya berstatus menunggu — 0 chunk, tidak bisa dicari, tidak masuk hitungan cakupan.

Kenapa penting:  Hampir semua SOP di dunia nyata berbentuk PDF atau DOCX. Tanpa ekstraksi, Agen Pengetahuan hanya bisa membaca dokumen yang sudah diketik ulang jadi teks polos — dan itu bukan produk.

Kabar baiknya:  Konsolnya jujur soal ini. Statusnya tertulis di layar, bukan disembunyikan. Jadi ini utang yang terlihat, bukan yang mengejutkan.

Sumber: specs/001-lokus-core/tasks.md — T020, T071

# 3. Bagian B — PENTING

Bisa jalan tanpa ini, tapi masalahnya akan datang cepat.

## B1. Tidak ada pembatasan laju permintaan (rate limiting)

API tidak memakai @fastify/rate-limit atau sejenisnya. Satu klien yang error — atau satu orang iseng dengan token yang sah — bisa memanggil /v1/agent/ask ribuan kali. Setiap panggilan itu memanggil Gemini, dan setiap panggilan Gemini ada harganya. Batas biaya per tenant memang menahan tagihan, tapi baru setelah uangnya keluar. Yang perlu: rate limit per tenant dan per user, lebih ketat untuk route yang memanggil model.

## B2. Tidak ada batas biaya di tingkat Google Cloud

Batas biaya sudah ada di dalam kode (turun ke Flash di 90%, tolak di 100%). Tapi tidak ada google_billing_budget di Terraform. Kalau ada yang salah di luar jalur yang dihitung kode itu — misalnya Places API dipanggil berlebihan — tidak ada rem terakhir.

## B3. Tidak ada rencana cadangan dan pemulihan

Firestore sudah punya delete_protection untuk prod, dan bucket dokumen sudah punya versioning. Tapi:

Point-in-time recovery Firestore belum diaktifkan

Belum ada jadwal export terjadwal

Belum pernah ada latihan restore — dan cadangan yang belum pernah dipulihkan belum bisa disebut cadangan

## B4. Log belum diatur retensi dan tujuannya

Log sudah terstruktur dan selalu membawa tenant id (bagus, dan itu memenuhi Konstitusi IV). Tapi belum ada log sink ke BigQuery, belum ada kebijakan retensi, dan belum ada pemisahan mana log audit — siapa menyetujui balasan apa — dari log biasa. Untuk tenant berbayar, jejak audit biasanya diminta.

## B5. Pencarian dokumen masih pencocokan kata kunci

plan.md menyebut Vertex AI Search. Yang berjalan sekarang adalah skoring kata kunci di packages/core. Untuk 60 dokumen contoh ini cukup; untuk ratusan SOP nyata, kualitas jawabannya akan turun dan ambang 0,70 akan lebih sering menolak padahal jawabannya ada.

## B6. Belum ada uji end-to-end dan uji beban

Ada 27 berkas tes komponen di web/test/ dan 13 di api/test/, dengan ambang coverage yang ditegakkan di CI — itu kuat. Yang belum ada:

Tes E2E yang benar-benar membuka browser dan menjalankan alur nyata (Playwright). Sekarang alurnya diverifikasi manual lewat docs/demo-runbook.md.

Uji beban. Belum ada yang tahu API ini sanggup berapa permintaan per detik.

Eval hanya menguji jalur deterministik. Jalur Vertex (LOKUS_REASONING=vertex) hanya disentuh satu smoke test di CI, tidak diukur terhadap 60 kasus golden set.

## B7. Belum ada prosedur ketika terjadi masalah

Ada runbook untuk demo, belum ada runbook untuk insiden: siapa yang dihubungi, bagaimana cara rollback (perintahnya sudah ada di deploy.md, tapi belum ada kriteria kapan dipakai), berapa lama target pemulihan, dan bagaimana memberi tahu tenant.

# 4. Bagian C — SUSULAN

## C1. Domain sendiri

Sekarang URL-nya *.run.app dan github.io. Tenant berbayar akan mengharapkan alamat sendiri + sertifikat.

## C2. Kepatuhan hukum dan privasi

Belum ada kebijakan privasi, syarat layanan, atau perjanjian pemrosesan data. LOKUS memproses review pelanggan yang berisi nama dan keluhan — itu data pribadi menurut UU PDP. Perlu ditetapkan: berapa lama data disimpan, di mana (sudah dipilih asia-southeast2, bagus), dan apa yang terjadi saat tenant berhenti berlangganan.

## C3. Onboarding tenant masih manual

Membuat tenant baru sekarang berarti mengubah kode (api/src/repositories/tenantDirectory.js) lalu deploy ulang. Untuk tenant kedua ini masih bisa diterima; untuk tenant kesepuluh tidak.

## C4. Header keamanan bisa lebih ketat

web/nginx.conf sudah bagus — CSP, nosniff, Referrer-Policy, Permissions-Policy, frame-ancestors 'none'. Dua catatan kecil: belum ada Strict-Transport-Security, dan connect-src masih https://*.run.app — mengizinkan semua layanan Cloud Run, bukan hanya milik kita. Sebaiknya dipersempit ke URL API sendiri setelah URL-nya tetap.

## C5. Belum ada uptime check dan target ketersediaan

Deploy sudah mengecek /healthz sekali setelah rollout — itu bagus. Tapi tidak ada yang memeriksanya lima menit kemudian, dan belum ada angka SLO yang disepakati.

# 5. Checklist Ringkas

| # | Butir | Level | Perkiraan |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Billing aktif + terraform apply pertama | BLOKIR | 1–2 hari |
| A2 | Identity Platform + login nyata di konsol | BLOKIR | 2–3 hari |
| A3 | Firestore / BigQuery / Cloud Storage benar-benar dipakai | BLOKIR | 3–5 hari |
| A4 | Ajukan akses Business Profile API + kunci Places | BLOKIR | ajukan sekarang, tunggu 2–8 minggu |
| A5 | Route /v1/internal/nightly-cycle | BLOKIR | 0,5 hari |
| A6 | Notification channel untuk kedua alert | BLOKIR | 1 jam |
| A7 | Ekstraksi teks PDF/DOCX (T020) | BLOKIR | 1–2 hari |
| B1 | Rate limiting per tenant | PENTING | 0,5 hari |
| B2 | google_billing_budget di Terraform | PENTING | 1 jam |
| B3 | PITR + export terjadwal + latihan restore | PENTING | 1 hari |
| B4 | Log sink, retensi, pemisahan log audit | PENTING | 1 hari |
| B5 | Vertex AI Search menggantikan pencarian kata kunci | PENTING | 2–3 hari |
| B6 | E2E Playwright + uji beban + eval jalur Vertex | PENTING | 2–3 hari |
| B7 | Runbook insiden | PENTING | 0,5 hari |
| C1–C5 | Domain, legal, onboarding, header, SLO | SUSULAN | menyusul |

Total Bagian A: sekitar 8–13 hari kerja, ditambah waktu tunggu persetujuan Google yang tidak bisa dipercepat.

# 6. Urutan yang Disarankan

Kerjakan berurutan, karena setiap tahap membuka tahap berikutnya.

Minggu 0 — kirim sekarang, tidak perlu koding

Ajukan akses Business Profile API (A4). Aktifkan akun billing (A1). Keduanya adalah waktu tunggu, dan waktu tunggu harus dimulai paling awal.

Minggu 1 — nyalakan fondasinya

A1 apply → A6 notification channel (satu jam, dan sejak itu semua kesalahan berikutnya akan terlihat) → A5 route nightly cycle.

Minggu 2 — buat datanya bertahan

A3 Firestore/BigQuery/Storage. Ini pekerjaan terbesar, tapi hanya menyentuh satu berkas wiring karena antarmukanya sudah dipisahkan sejak awal.

Minggu 3 — buka pintunya

A2 Identity Platform + login nyata, dan A7 ekstraksi dokumen.

Minggu 4 — kencangkan

Seluruh Bagian B, dengan B1 (rate limiting) dan B2 (billing budget) lebih dulu, karena keduanya melindungi dompet.

# 7. Cara Memeriksa Sendiri

Semua klaim di atas bisa diverifikasi dengan perintah, bukan dengan percaya:

# A3 — apakah ada klien Google Cloud sama sekali?
grep -r "@google-cloud" api/package.json packages/core/package.json

# A5 — apakah route nightly cycle ada?
grep -rn "internal/nightly-cycle" api/src

# A6 — apakah alert punya tujuan notifikasi?
grep -n "notification_channel" infra/*.tf

# B1 — apakah ada rate limiting?
grep -rn "rate-limit\|rateLimit" api/

# Yang sudah benar-benar jalan:
npm test          # seluruh workspace
npm run eval      # 60 kasus golden set terhadap 5 ambang konstitusi

# 8. Yang Sudah Baik, dan Jangan Dibongkar

Supaya dokumen ini tidak terbaca lebih suram dari kenyataannya — beberapa hal di repo ini sudah setingkat produksi dan sebaiknya dipertahankan apa adanya:

Isolasi tenant ditegakkan di tiga lapis dan dites tersendiri (api/test/tenantIsolation.test.js)

Deploy tanpa kunci service account — Workload Identity Federation dengan attribute_condition yang mengikat ke satu repositori

Tidak ada satu pun secret di repo, dan CI punya gate yang menolaknya

CI menegakkan ambang, bukan sekadar melaporkan angka: lint, coverage, terraform validate, terraform fmt, dan 5 ambang kualitas eval

Mode dev auth menolak start di production — pagar yang benar, di tempat yang benar

Setiap panel data punya empat state, dan itu dites (web/test/fourStates.test.jsx)

Konsolnya jujur soal apa yang belum tersambung, alih-alih menyamarkannya sebagai fitur yang bekerja

Kejujuran itu, kebetulan, adalah alasan dokumen ini bisa ditulis dengan spesifik.